**Sprint retrospective**

**Personas invitadas a la reunión:**

* Juan Pedro Etchegoyen
* María Teresa Hsieh
* Federico Fuhr
* Juan Ignacio Barthes
* Martín Alejo Massimo

**¿Qué se hizo?**

El primer sprint consistió en un warm-up, donde se analizó la narrativa del proyecto y se hizo un boceto de la aplicación, tratando de capturar todos los requerimientos del cliente.

Así mismo se preparó una presentación con slides para poder mostrarle al cliente una posible visualización de la aplicación y sus funcionalidades básicas.

**¿Qué se hizo bien?**

* Se realizó un **Sketch** con imágenes prototipo de la aplicación, y cómo se van conectando sus distintas secciones.
* Se dividió el proyecto en funcionalidades diferentes para trabajar de forma estructurada y modular mediante las **User Stories**.
* Se lograron capturar correctamente los **Requisitos** del cliente.
* Se estableció un **Criterio de Done**.

**¿Qué cosas habría que mejorar?**

* **Adaptar** la definición del **Criterio de Done**.
* **Refinar** algunas **User Stories,** ya que en algunos casos parecen encerrar más de una funcionalidad.
* **Mejorar** la organización de la **exposición**.
* **Mejorar** las descripciones de algunas **User Stories**.

**¿Qué nos comprometemos a hacer en el siguiente Sprint?**

* **Desglosar** las **User Stories** a nivel de **tareas**.
* Hacer una selección de user stories para implementar en código.
* Preparar otra **exposición** sobre lo que se haga en el próximo **Sprint**.
* Entregar un **Incremental**.